工作周报

Work Review

**编号**：**TMP-WR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目组** | **interesting** | **姓名** | 张镜忠 |
| **周次** | 第三周 | | |
| **本周综述** | 1.本周进行了需求文档评审，问题很多，进度已经落后了，所以要开始编码了  2.基本完成前端商城页面和管理页面的设计  3.后台数据库的详细设计和部分实现 | | |
| **本周建议**  **和意见** | 1. 需要加强沟通，在项目对接上需要做得更好 2. 工作安排要到位个人，否则工作量差异大。 | | |
| **下周计划** | 1.前端与后台交接代码完成。  2.前后端实现对接  3.在下周四之前完成项目的第一个版本 | | |