工作周报

Work Review

**编号**：**TMP-WR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目组** | **interesting** | **姓名** | 黄宏伟 |
| **周次** | 第三周 | | |
| **本周综述** | 1.周一进行了需求文档评审，问题很多，但是时间有限，决定边修改边开展往后的工作。  2.周一至周五完成前端商城页面和管理页面的设计和编写  3.后台数据库的详细设计和部分实现 | | |
| **本周建议**  **和意见** | 1. 需求文档决定了数据库的设计，文档的完整性和可靠性需要提高 2. 组员需要加强沟通，保证项目信息的一致性 3. 明确项目需求的优先级，由此决定工作的安排 | | |
| **下周计划** | 1.完整实现数据库的设计和接口  2.前后端实现对接  3.在下周四之前完成项目的第一个版本 | | |